校资字〔2016〕3号

河北科技师范学院

关于印发《基本建设项目前期工作管理细则》

的通知

各单位，各部门：

《河北科技师范学院基本建设项目前期工作管理细则》已经校长办公会研究通过，现印发给你们，请遵照执行。

河北科技师范学院

2016年3月11日

河北科技师范学院

基本建设项目前期工作管理细则

第一章 总则

第一条 为加强学校基本建设项目前期工作的管理，坚持按基本建设程序办事，根据国家行政主管部门现行基本建设审批程序、政策和有关规定以及《河北科技师范学院基本建设管理办法》，特制定本细则。

第二条 本细则适用于学校新建、扩建、改建等基本建设项目。

第三条 本细则主要阐明基本建设项目的立项程序、审批程序。校内及教育厅的立项、审批程序的具体承办部门为校园规划科；当地政府主管部门的报审程序具体承办部门为校园规划科，基建管理科协助。

第二章 项目立项申请

第四条 学校职能部门或项目使用单位需要进行项目建设时，需按《河北科技师范学院基本建设管理办法》有关规定办理校内立项手续，填写《河北科技师范学院基本建设立项申请表》（以下简称立项申请表），编写“基本建设立项申请报告”（以下简称申请报告），提交到后勤与国有资产管理处。申请报告应包括以下基本内容：

（一）项目名称；

（二）建设的必要性和建设依据（必要性要详细，依据要充分，如现状、需求分析及必要的论证、有关职能部门意见，相关学校决策会议纪要、学校领导批示等）；

（三）拟建项目的选址意向；

（四）拟建建筑面积和面积分配（各类房间数量、面积等）；

（五）功能要求和工艺特点；

（六）总投资估算及资金来源；

（七）预期效益分析；

（八）项目进度安排计划；

（九）其他需说明的问题。

第三章 校内审批程序

第五条 校内立项审批程序

（一）后勤与国有资产管理处收到立项申请后，根据校园整体规划，组织相关职能部门进行论证，提出预审意见。

（二）申请单位根据论证后的预审意见，形成正式申请材料，由后勤与国有资产管理处签署意见后，报校长办公会审批。新选址项目和重要项目尚须经基建工作领导小组审议通过后，报校长办公会审议，党委常委会通过后实施。

（三）校内立项审批后，按国家基本建设程序开展前期工作。

第六条 项目校内立项后，其功能、标准原则上不得进行重大调整；确需调整的，应由提出单位报校长办公会审批。

第四章 政府职能部门审批程序

第七条 由后勤与国有资产管理处按照学校授权向相关政府职能部门办理有关建设项目的申报和审批手续。

第八条 项目前期工作政府职能部门程序

（一）校内立项完成后，由后勤与国有资产管理处校园规划科编写项目建议书报教育厅审批。申报文件应包括：请示文件、学校决策会议纪要、项目建议书（主要内容包括项目概况、建设依据和必要性、投资估算、效益分析等）及其他相关材料。

（二）取得项目建议书批复后，由后勤与国有资产管理处组织编制建筑方案文本及说明，并向规划管理部门申报，取得《规划条件通知书》和《建设项目选址意见书》（或预审意见）。

（三）在办理《规划条件通知书》的同时，由后勤与国有资产管理处委托具有相关资质的单位编制项目环境影响报告和节能评估材料，并向相关部门申报，取得《环境影响评价报告的批复》和节能评估审查意见。

（四）在办理上述两项的同时，由后勤与国有资产管理处委托具有相关资质的单位编制可行性研究报告，上报教育厅审批。在省发改委核准的项目，直接编写项目申请报告，并附上述材料报省发改委核准。

第九条 可行性研究报告一般应包括以下内容：

（一）总论；

（二）需求分析与建设规模；

（三）场址选择；

（四）建筑方案选择；

（五）节能节水措施；

（六）环境影响评价；

（七）劳动安全卫生消防；

（八）组织机构与人力资源配置；

（九）项目实施进度；

（十）投资估算与资金筹措；

（十一）招标方案及项目招标基本情况表；

（十二）财务评价；

（十三）社会评价；

（十四）研究结论与建议。

第十条 编制可行性研究报告应提供如下附件：

（一）请示文件；

（二）学校决策会议纪要；

（三）校园规划；

（四）可行性研究报告及编制单位资质文件；

（五）城市规划部门出具的规划条件；

（六）国有土地管理部门出具的项目用地预审意见或土地使用权证；

（七）环保部门出具的环境影响评价批复文件；

（八）有关单位出具的节能评估材料；

（九）资金筹措证明；

（十）其他相关材料。

第十一条 对于政府财政性资金支持的项目实行审批前投资咨询评估制度，可行性研究报告还应委托教育厅认可的评估机构进行评估。

第十二条 取得教育厅可研批复或省发改委核准后，由后勤与国有资产管理处组织勘察设计招标。

第十三条 方案设计完成后，由后勤与国有资产管理处报规划管理部门审批，取得《建设项目坐标放线通知单》。

第十四条 方案设计审批后，需进行初步设计审查的项目，设计单位应编制初步设计文件，由后勤与国有资产管理处校园规划科向住建、规划、人防、消防、气象、文广、环保、卫生、防震减灾等行政主管部门报送有关资料进行初设审查。

第十五条 完成施工图设计后，由后勤与国有资产管理处向规划部门申报《建设工程规划许可证》，按住建局有关规定委托具有相应资质的单位对施工图进行审查，取得审查合格报告；并完成住建、规划、人防、消防、气象、文广、环保、文物、卫生、水务等职能部门施工图设计文件联合审查。

第十六条 取得《建设工程规划许可证》后，由后勤与国有资产管理处向政府有关部门缴纳各种规费，准备办理施工许可证的有关材料并申报，直至取得施工许可证。

第五章 附 则

第十七条 本细则由后勤与国有资产管理处负责解释、修订和监督执行。

第十八条 本细则自颁布之日起执行。

河北科技师范学院校长办公室              2016年3月11日印发